**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашения по реализации мероприятий за 1 полугодие 2016 г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МАДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением* | | | *Какая работа выполнена* | *Ассигновано по Соглашению* | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия | | | | | | | |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | | Проведены инструктажи по охране труда | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация и проведение административного контроля по охране труда | | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников | | Выполнено | - | - | Удовлетво-  рительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Обучение по ОТ (2 человека) | | Выполнено |  | 3 тыс. | Удовдлетво-рительно |  |
| **2.** Технические мероприятия | | | | | | | |
|  | | Ремонт игровых построек на участках | Выполнено | 3 тыс. | 10 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Замена окон на пластиковые в пищеблоке и в прачечной (4 шт.) | Выполнено | 95,6 тыс. | 95,6 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Замена окон на пластиковые в спальне гр. «Дружная семейка» (с двух сторон)  Замена двери в спальне на пластиковые | Выполнено | 76 тыс. | 76 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 5. | | Замена линолеума в групповой комнате (мл. гр., воспитатель Рубцова Л. А.) | Выполнено | 54 тыс. | 54 тыс. | - |  |
| 6. | | Приобретение овощерезки- протирочной машины | Выполнено | 54 тыс. | 54 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 7. | | Ремонт овощечистки (установка новой чаши) | Выполнено | 3,6 тыс. | 3,6 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 8. | | Установка дополнительных точек освещения в разделочном цехе и в кабинете кладовщика | Выполнено | 3 тыс. | 3 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 9. | | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные большей мощности | Выполнено | 25,8 тыс. | 25,8 тыс. | Удовлетво  рительно |  |
| 10. | | Установка светильника в прачечной | Выполнено | 3 тыс. | 3 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 11. | | Замена светильников в коридоре на светодиодные большей мощности | Выполнено | 11,65 тыс. | 11,65 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 12. | | Замена плафонов в групповой комнате (ст.гр. Воробьёва) | Выполнено | 2,5 тыс. | 2,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 13. | | Испытание электроустановок | Выполнено | 13 тыс. | 13 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 14. | | Приобретение противней на пищеблок (6 шт.) | Выполнено | 7,6 тыс. | 7,6 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 15. | | Приобретение стиральных машин (2 шт.) и водонагревателя | Выполнено | 23,2 тыс. | 23,2 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 16. | | Приобретение ноутбука для специалистов (2 учителя-логопеда, педагог-психолог) | Выполнено | 21,3 тыс. | 21,3 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 17. | | Приобретение шкафа для книг в кабинет заведующего | Выполнено | 29,8 тыс. | 29,8 тыс. | Удовлетво-  Рительно |  |
| 18. | | Приобретение взрослых стульев (20 шт.), скамеек (3 шт.), оборудование места делопроизводителя (стол, шкаф для документации) | Выполнено | 35,9 тыс. | 35,9 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 19. | | Приобретение телевизоров для образовательного процесса | Выполнено | 98 тыс. | 98 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 20. | | Приобретение бензокосилки | Выполнено | 8,4 тыс. | 8,4 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 21. | | Приобретение полотна нетканого и тряпкодержателей | Выполнено | 2,3 тыс. | 2,3 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 22. | | Увеличение точек освещённости с 4-х до 6-ти в 9-ти групповых комнатах | Выполнено  частично | 9 тыс. | 7 тыс. | Удовлетво-  рительно | Оставшаяся работа запланиро-вана на 2 полугодие |
| 23. | | Установка новой вентиляционной системы  на пищеблок | Выполнено | - | 91, 9 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 24. | | Установка железной двери на пищеблок | Не выполнено | - | 39,6 тыс. | Не удовлетво-рительно | Счет оплачен,  установка в июле |
| 25. | | Установка пластикового окна в кабинет музыкального руководителя | Выполнено | - | 13 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 26. | | Косметический ремонт пищеблока. Покраска. | Выполнено | - | 10 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 27. | | Ремонт канализационного люка | Выполнено | - | 2 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия | | | | | | | |
| 1. | | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников | Выполнено  частично | 36,5 тыс. | 24,5 тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| 2. | | Обучение по санитарным правилам (44 человека) | Выполнено | - | 7,8 | Удовлетво-  рительно |  |
|  | | | | | | | |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами | Выполнено | 26 тыс. | 26 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | | Обеспечение средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики) | Выполнено | 1 тыс. | 1 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | | Замена спецодежды на пищеблоке, младших воспитателей (косынки и фартуки, клеёнчатые фартуки) | Выполнено | 5,5 тыс. | 5,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1. | | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности  со всеми работниками детского сада | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Выполнено | 500 | 500 | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | | Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации | Выполнено  частично | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Обучение по пожарному минимуму (1 человек) | Выполнено | - | 1,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |

01.07.2016 г.

Заведующий Председатель ППО МАДОУ №26

МАДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В.Фоминцева \_\_\_\_\_\_ С.Л.Шумкова