**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашенияпо реализации мероприятий за 2 полугодие 2017г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МАДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением*  | *Какая работа выполнена*  | *Ассигновано по Соглашению*  | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | Проведены инструктажи по охране труда | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация и проведение административного контроля по охране труда | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Обучение по ОТ (3 человека) | Выполнено | - | 7,5 тыс. | Удовдлетво-рительно |  |
|  | Специальная оценка условий труда | Выполнено | - | 34,5 тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| **2.** Технические мероприятия |
|  | Ремонт игровых построек на участках | Выполнено | 4 тыс. | 4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполнено | - |  - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена окон на пластиковые в физкультурном зале (с одной стороны) | Не выполнено | 20 тыс. | - | - | Переносится на 2018 г. в связи с отсутствием финанси-рования |
|  | Замена второй входной двери на пластиковую у центрального входа | Не выполнено | 30тыс. | - | - | Переносится на 2018 г. в связи с отсутствием финанси-рования |
| 5. | Замена окна в групповой комнате и входной уличной двери на пластиковые (ср. гр., воспитатель Валеева О.Л.) | Выполнено | 60 тыс.  | 60 тыс.  | Удовлетво-рительно |  |
| 6. | Установка дополнительных точек освещения в кабинете кладовщика и кастелянши, установка светильников на рабочие места: педагога-психолога, 2х-учителей логопедов, зам.зав по ВМР, делопроизводителя. | Выполнено | 8 тыс. | 8тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 7. | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные большей мощности | Выполнено | 10 тыс. | 14,9 тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| 8. | Оборудование рабочего места для новой рабочей единицы – бухгалтер (программное обеспечение) | Выполнено | 20 тыс. | 20 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 9. | Добавление водосточных желобов у входа на пищеблок | Выполнено | 2 тыс. | 2 тыс. | Удовлетворительно |  |
| 10. | Испытание электроустановок | Выполнено | 13 тыс. | 13 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 11. | Приобретение полотна нетканого и тряпкодержателей | Выполнено | 2 тыс. | 2 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 12. | Оборудование рабочего кабинета музыкального руководителя и косметический ремонт(стол, шкаф, линолеум, покраска) | Выполнено | 25,5 тыс. | 25,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 13. | Установка бактерицидных ламп (пищеблок, музыкальный зал) | Не выполнено | 10 тыс. | - | Удовлетво-рительно | Переносится на 2018 г. в связи с отсутствием финанси-рования |
| 14. | Приобретение смесителей | Выполнено  | - | 15 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 15. | Замена окна в методкабинете | Выполнено  | - | 12 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 16. | Приобретение баков из нержавеющей стали | Выполнено  | - | 30,9 тыс. | Удовлетво-рительно | Устранение предписания Роспотребнадзора |
| 17. | Приобретение стеллажей для посуды в пищеблок | Выполнено  | - | 22,4 тыс. | Удовлетво-рительно |
| 18.  | Косметический ремонт во всех группах | Выполнено  | - | 30 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |
| 1. | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников  | Выполнено | 25 тыс. | 38,2 тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| 2. | Лабораторные исследования | Выполнено | - | 37тыс. | Удовлетво-рительно | В связи с проведением карантинных мероприятий |
| 3. | Санитарно-бактериологические исследования смывов | Выполнено | - | 2,8 тыс. | Удовлетво-рительно |
| 4. | Дезинфекция помещения заключительная | Выполнено  | - | 6,3 тыс. | Удовлетво-рительно |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты |
| 1. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами  | Выполнено | 30тыс. | 30тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Приобретение спецодежды и др. СИЗ | Выполнено  | - | 14,3 | Удовлетво-рительно | Возврат 20% из ФСС |
| 3. | Обеспечение средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики) | Выполнено | 1 тыс. | 1 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности |
| 1. | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Выполнено  | 0,5 тыс. | 0,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Проведение инструктажа по противопожарной безопасностисо всеми работниками детского сада | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Выполнено  | 20,8 тыс. | 20,8 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 4. | Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 5. | Ремонт пожарной сигнализации | Выполнено  | - | 60 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **6.**Мероприятия по антитеррористической безопасности |
| 1. | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | Выполнено | 30,7 тыс. | 30,7 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Обеспечение реагирования ирбитского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области | Выполнено | 12,1 тыс. | 12,1 тыс. | Удовлетво-рительно |  |

15.12.2017 г.

Заведующий Председатель ППО МАДОУ №26

МАДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В.Фоминцева \_\_\_\_\_\_ С.Л.Шумкова