**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашенияпо реализации мероприятий за 1 полугодие 2017г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МАДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением* | | | *Какая работа выполнена* | *Ассигновано по Соглашению* | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия | | | | | | | |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | | Проведены инструктажи по охране труда | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация и проведение административного контроля по охране труда | | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников | | Выполнено | - | - | Удовлетво-  рительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Обучение по ОТ (3 человека) | | Выполнено | - | 7,5 тыс. | Удовдлетво-рительно |  |
| **2.** Технические мероприятия | | | | | | | |
|  | | Ремонт игровых построек на участках | Выполнено | 4 тыс. | 4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | | Замена окон на пластиковые в физкультурном зале (с одной стороны) | Не выполнено | 20 тыс. | - | - | Переносится на 2 пол.2017 г. |
|  | | Замена второй входной двери на пластиковую у центрального входа | Не выполнено | 30тыс. | - | - | Запланировано на 2 пол. 2017 г. |
| 5. | | Замена окна в групповой комнате и входной уличной двери на пластиковые (ср. гр., воспитатель Валеева О.Л.) | Выполнено | 60 тыс. | 60 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 6. | | Установка дополнительных точек освещения в кабинете кладовщика и кастелянши, установка светильников на рабочие места: педагога-психолога, 2х-учителей логопедов, зам.зав по ВМР, делопроизводителя. | Выполнено | 8 тыс. | 8тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 7. | | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные большей мощности | Выполнено | 10 тыс. | 10 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 8. | | Оборудование рабочего места для новой рабочей единицы – бухгалтер (программное обеспечение) | Выполнено | 20 тыс. | 20 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 9. | | Добавление водосточных желобов у входа на пищеблок | Выполнено | 2 тыс. | 2 тыс. | Удовлетво  рительно |  |
| 10. | | Испытание электроустановок | Выполнено | 13 тыс. | 13 тыс. | Удовлетво-  рительно |  |
| 11. | | Приобретение полотна нетканого и тряпкодержателей | Выполнено | 2 тыс. | 2 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 12. | | Оборудование рабочего кабинета музыкального руководителя (стол, шкаф, линолеум, покраска) | Выполнено | 25,5 тыс. | 25,5 тыс.. | Удовлетво-рительно |  |
| 13. | | Установка бактерицидных ламп (пищеблок, музыкальный зал) | Не выполнено | 10 тыс. | - | Удовлетво-рительно | Запланировано на 2 пол. 2017 г. |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия | | | | | | | |
| 1. | | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников | Выполнено | 25 тыс. | 38,2 тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| 2. | | Лабораторные исследования | Выполнено | - | 37  тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | | Санитарно-бактериологические исследования смывов | Выполнено | - | 2,8 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 4. | | Дезинфекция помещения заключительная | Выполнено | - | 6,3 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами | Выполнено | 30тыс. | 15тыс. | Удовлетво-рительно | Израсхо-довано фактически |
| 2. | | Обеспечение средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики) | Выполнено | 1 тыс. | 1 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Не выполнено | 0,5 тыс | - | - | Переносится на 2 пол.2017 г. |
| 2. | | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности  со всеми работниками детского сада | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Выполнено частично | 20,8 тыс. | 10,4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 4. | | Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации | Выполнено  частично | - | - | - | Запланировано на 2 пол. 2017 г. |
| **6.**Мероприятия по антитеррористической безопасности | | | | | | | |
| 1. | | Техническое обслуживание тревожной сигнализации |  | 30,7 тыс. | 15,35 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | | Обеспечение реагирования ирбитского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области |  | 12,1 тыс. | 6,05 тыс. | Удовлетво-рительно |  |

03.07.2017 г.

Заведующий Председатель ППО МАДОУ №26

МАДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В.Фоминцева \_\_\_\_\_\_ С.Л.Шумкова