**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашения по реализации мероприятий за 1 полугодие 2021 г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МАДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением*  | *Какая работа выполнена*  | *Ассигновано по Соглашению*  | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Министерства РФ и Минобразования РФ от 13.10.2003 г. № 1/29. | Выполнено | 8 тыс. | 12,7 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена информационных листов в уголке по охране труда, разработка и распространение буклетов среди работников. | Выполняется система-тически | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | Выполняется система-тически | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация и проведение административного-общественного контроля по охране труда | Выполняется система-тически | - | - | Удовдлетво-рительно |  |
| **2.** Технические мероприятия |
|  | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполняется система-тически | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Испытание электроустановок | Выполнено | 13 тыс. | 5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Установка аварийного пожарного освещения | Выполняется | 100 тыс. | 420 тыс. | Удовлетво-рительно | Заключен договор на выполнение работ |
|  | Установка пожарного оповещателя «РОКОТ -2» речевой | Выполнено | - | 8,8 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Оснащение рабочих мест: специалист по ОТ (клавиатура),бухгалтер (компьютерный стул) | Выполнено | - | 3,2 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Оснащение кабинета педагога-психолога компьютером | Выполнено | - | 47 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена дверей и линолеума в кабинете вахтера и кастелянши | Выполнено | - | 14 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена регистров отопления в кабинете вахтера и кастелянши | Выполнено | - | 10 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 5. | Косметический ремонт в кабинете вахтера и кастелянши | Выполнено | 5 тыс. | 5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена окон на пластиковые в кабинете вахтера и кастелянши | Выполнено | 25 тыс. | 24 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 6. | Ремонт на складе продуктов | Выполнено | - | 8 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 7. | Шкаф для одежды для сотрудников на пищеблок | Выполнено | 10 тыс. | 10 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 8. | Приобретение дополнительного стола на пищеблок (4 шт.) | Выполнено | 8 тыс. | 16 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 9. | Приобретение электронных весов на пищеблок  | Выполнено | - | 5,7 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 10. | Приобретение производственного гладильного станка в прачечную | Выполнено | - | 140 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Приобретение утюга в прачечную  | Выполнено | - | 5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Косметический ремонт прачечной | Не выполнено | 100 тыс. | - | Не удовлетво-рительно | Переносится на 2 половину 2021 г. в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 13. | Установка осветительной арматуры, искусственного освещения, с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах(раздевалки гр. «Затейники» Рубцова Л.А., гр. «Непоседы» Красулина Е.Н., гр. «Фантазеры» Спицына Л.А., склад кладовщика) | Выполнено | - | 4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 14. | Косметический ремонт групп, коридоров первого и второго этажей  | Выполнено  | 5 тыс. | 13,4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 15. | Замена окон на пластиковые в групповых и спальных комнатах «Непоседы» Красулина Е.Н., «Солнышки» Бердникова А.А. | Выполнено | 50 тыс. | 260 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена окон на пластиковые в помещениях для мытья и хранения посуды «Почемучки» Воробьева С.М., «Непоседы» Красулина Е.Н.,туалетная комната гр. «Богатыри» Дягилева М.А. | Выполнено | - | 53,6 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена регистров отопления в спальной комнате группы «Богатыри» (Дягилева А.А.) | Выполнено | - | 28,7 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена дверей в группе «Богатыри» Дягилева М.А. | Выполнено | - | 3 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Стеллаж и стол для посуды в помещение для мойки и хранения посуды для группы «Почемучки» (еще 2 группы) | Выполнено частично, в одной группе | 10 тыс. | 12,5 тыс. | Удовлетво-рительно | Остальное приобретение столов и стеллажей переносится на 2 половину года 2021 г. |
|  | Замена сеток на окна | Выполнено | - | 2,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Ремонт крыльца при входе в группу Валеевой О.Л. | Не выполнено | 10 тыс. | - | Не удовлетво-рительно | Перенос на 2 полугодие 2021 г., отсутствие финансиро-вания |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |
| 1. | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников  | Выполняется | 14,8 тыс. | 15,7 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Проверка на наличие изделий медицинского назначения в аптечке для оказания первой помощи.  | Выполнено | 1 тыс. | 0,9 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | Покупка рециркуляторов 6 шт. | Выполнено | - | 40 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты |
| 1. | Приобретение спецодежды и др. СИЗ | Выполнено | 15 тыс. | 7,9 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами  | Выполнено | 6,8 тыс. | 16 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности |
| 1. | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Выполнено | 0,5 тыс. | 0,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности со всеми работниками детского сада | Выполняется | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Выполняется  | 21,9 тыс. | 23,9 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 4. | Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и воспитанников | Выполняется | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 5. | Проведение проверки огнезащитной пропитки деревянных конструкций крыш | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| **6.**Мероприятия по антитеррористической безопасности |
| 1. | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | Выполня-ется в течение года | 12,5 тыс. | 9,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Обеспечение реагирования Ирбитского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области | Выполня-ется в течение года | 30,7 тыс | 15,4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | Техническое обслуживание видеонаблюдения | Выполня-ется в течение года | 18,6 тыс. | 6,4 тыс. | Удовлетво-рительно |  |

01.07.2021 г.

Заведующий Председатель ППО

МАДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В. Фоминцева МАДОУ №26 \_\_\_\_\_\_ С.Л. Шумкова